Storm Event System

Assign Work Document  v2.0

วันที่: 6/5/2569   |   Project: MultiPlayer-Game-Maew   |   ผู้ Assign: Krxkxn

ภาพรวม Task ทั้งหมด

| ID | ชื่อ Task | ประเภท | Priority | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | เพิ่ม ItemType.Clothing ใน Enum และ ItemData | MODIFY | P1 — ทำก่อน | ไม่มี (เริ่มได้เลย) |
| TASK-02 | เพิ่ม RefreshStatDisplay() และ SetInstanceData() ใน InventoryItem | MODIFY | P1 — ทำก่อน | TASK-01 |
| TASK-03 | เพิ่ม TryConsumeJacketDurability() ใน InventoryManager | MODIFY | P2 — ทำถัดไป | TASK-01, TASK-02 |
| TASK-04 | สร้าง StormSafeZone.cs — Collider กันลม | NEW FILE | P2 — ทำถัดไป | ไม่มี (ทำคู่กับ TASK-03 ได้) |
| TASK-05 | สร้าง StormEventManager.cs — ระบบ Random Storm Event หลัก | NEW FILE | P3 — ทำสุดท้าย | TASK-01, TASK-02, TASK-03, TASK-04 (ต้องครบก่อน) |

TASK-01

เพิ่ม ItemType.Clothing ใน Enum และ ItemData

| Priority | P1 — ทำก่อน |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | MODIFY |
| Owner | AI |
| Dependencies | ไม่มี (เริ่มได้เลย) |
| ไฟล์ที่แก้/สร้าง | Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/Loot/LootItemData.cs Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/ItemData.cs |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ เพิ่ม Clothing เข้า enum ItemType ใน LootItemData.cs เท่านั้น - ✅ เพิ่ม field public ItemType itemType ใน ItemData.cs เท่านั้น

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ห้ามแก้ logic อื่นใดใน ItemData หรือ LootItemData - ❌ ห้ามสร้างไฟล์ใหม่ - ❌ ห้าม refactor หรือเปลี่ยน field ที่มีอยู่แล้ว

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ enum ItemType มี Clothing เป็น value ใหม่ - ☐ ItemData.cs มี field itemType โดย default = ItemType.Generic - ☐ Build ผ่าน ไม่มี compile error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ ItemType ใช้ใน LootItemData.cs ซึ่ง compile ในขอบเขตเดียวกับ ItemData — ไม่ต้องเพิ่ม using

📋  Implementation Prompt

คัดลอก prompt นี้ทั้งหมดส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุ:

You are working on a Unity multiplayer game (PurrNet + Unity Netcode). Read the two files listed below, then apply ONLY the changes described. Do NOT modify any other logic, fields, or methods. === FILE 1 === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/Loot/LootItemData.cs Current enum ItemType { Generic, Weapon, Material, Consumable, Tool } Change: Add 'Clothing' at the end of the enum. === FILE 2 === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/ItemData.cs Current headers: Basic Info, Inventory Settings, World Representation Change: After [Header("Inventory Settings")] block, add: [Header("Item Type")] public ItemType itemType = ItemType.Generic; === VALIDATION === After changes, confirm: - enum ItemType now has 6 values ending with Clothing - ItemData.cs has the new itemType field - No other lines were changed

TASK-02

เพิ่ม RefreshStatDisplay() และ SetInstanceData() ใน InventoryItem

| Priority | P1 — ทำก่อน |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | MODIFY |
| Owner | AI |
| Dependencies | TASK-01 |
| ไฟล์ที่แก้/สร้าง | Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryItem.cs |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ เพิ่ม public void RefreshStatDisplay() — เรียก UpdateStatUI() ภายใน - ✅ เพิ่ม public void SetInstanceData(ItemInstanceData data) — set InstanceData แล้วเรียก UpdateStatUI()

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ห้ามแก้ UpdateStatUI() หรือ Init() หรือ drag-drop logic - ❌ ห้ามเปลี่ยน access modifier ของ method อื่น - ❌ ห้ามสร้างไฟล์ใหม่

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ RefreshStatDisplay() เป็น public และเรียก UpdateStatUI() ได้ - ☐ SetInstanceData() อัปเดต InstanceData และ refresh UI - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ InstanceData property มี private set — ต้องแก้เป็น internal set หรือใช้ backing field โดยตรง

📋  Implementation Prompt

คัดลอก prompt นี้ทั้งหมดส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุ:

You are working on a Unity multiplayer game (PurrNet + Unity Netcode). Modify ONLY the file below. Do not touch any other files. === FILE === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryItem.cs === CONTEXT === - InstanceData: public ItemInstanceData InstanceData { get; private set; } - UpdateStatUI() is private — reads InstanceData, updates durabilitySlider + labels === CHANGES === 1. Change InstanceData property setter from 'private set' to 'internal set' so SetInstanceData() can assign it. 2. Add at the bottom of the class (before closing brace): public void SetInstanceData(ItemInstanceData data) { InstanceData = data; UpdateStatUI(); } public void RefreshStatDisplay() { UpdateStatUI(); } === VALIDATION === - InstanceData setter is 'internal set' - Both new methods are public - No other methods were changed

TASK-03

เพิ่ม TryConsumeJacketDurability() ใน InventoryManager

| Priority | P2 — ทำถัดไป |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | MODIFY |
| Owner | AI |
| Dependencies | TASK-01, TASK-02 |
| ไฟล์ที่แก้/สร้าง | Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryManager.cs |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ เพิ่ม public bool TryConsumeJacketDurability(int dmgAmount) - ✅ เพิ่ม public void RefreshItemDurabilityUI(int slotIndex) - ✅ เพิ่ม public bool HasJacketInInventory()

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ห้ามแก้ AddItem, DropItem, DeductItem หรือ logic เดิมใดๆ - ❌ ห้ามเปลี่ยน _inventoryData จาก private เป็น public - ❌ ห้ามแตะ UI หรือ slot layout

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ TryConsumeJacketDurability ลด durability jacket ตามลำดับ slot และ remove เมื่อ = 0 - ☐ คืน true เมื่อเจอ jacket, false เมื่อไม่มี - ☐ HasJacketInInventory คืน true ถ้ามี jacket durability > 0 อยู่ - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ ItemInstanceData เป็น struct (value type) — ต้อง reassign _inventoryData[i] หลัง mutate durabilityPercent ไม่งั้นค่าไม่บันทึก - ⚠ ถ้า jacket durability ถึง 0 ต้อง DeductItem() ก่อน break/continue — อย่า access inventoryItem หลัง Destroy

📋  Implementation Prompt

คัดลอก prompt นี้ทั้งหมดส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุ:

You are working on a Unity multiplayer game (PurrNet + Unity Netcode). Modify ONLY the file below. Do not touch any other files or existing methods. === FILE === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryManager.cs === CONTEXT === - _inventoryData : private InventoryItemData[] (size = allSlots.Count) - InventoryItemData struct: { ItemInstanceData itemInstance, InventoryItem inventoryItem } - ItemInstanceData struct: { ItemData itemData, int durabilityPercent, float weightKg } - itemData.itemType == ItemType.Clothing → this is a jacket - DeductItem(InventoryItem) removes item from slot and calls Destroy — already exists - ItemInstanceData is a VALUE TYPE (struct) — must reassign array element after edit - InventoryItem.RefreshStatDisplay() exists after TASK-02 === ADD 3 METHODS === // 1. Consume jacket durability, return true if jacket was found public bool TryConsumeJacketDurability(int dmgAmount) { bool found = false; for (int i = 0; i < _inventoryData.Length; i++) { var data = _inventoryData[i]; if (data.inventoryItem == null ¦¦ !data.itemInstance.IsValid) continue; if (data.itemInstance.itemData.itemType != ItemType.Clothing) continue; found = true; int newDur = Mathf.Clamp(data.itemInstance.durabilityPercent - dmgAmount, 0, 100); var updated = data.itemInstance; // copy struct updated.durabilityPercent = newDur; _inventoryData[i] = new InventoryItemData // reassign struct in array { itemInstance = updated, inventoryItem = data.inventoryItem }; data.inventoryItem.SetInstanceData(updated); // sync UI if (newDur <= 0) { DeductItem(data.inventoryItem); // removes + destroys continue; // keep checking next slots } break; // only consume from first valid jacket } return found; } // 2. Refresh durability UI for a specific slot index public void RefreshItemDurabilityUI(int slotIndex) { if (slotIndex < 0 ¦¦ slotIndex >= _inventoryData.Length) return; _inventoryData[slotIndex].inventoryItem?.RefreshStatDisplay(); } // 3. Check if player has any usable jacket public bool HasJacketInInventory() { for (int i = 0; i < _inventoryData.Length; i++) { var d = _inventoryData[i]; if (d.inventoryItem == null ¦¦ !d.itemInstance.IsValid) continue; if (d.itemInstance.itemData.itemType == ItemType.Clothing && d.itemInstance.durabilityPercent > 0) return true; } return false; } === VALIDATION === - ItemInstanceData struct is always reassigned (not mutated in-place) - DeductItem is called before any further access to that inventoryItem - Build has no errors or warnings

TASK-04

สร้าง StormSafeZone.cs — Collider กันลม

| Priority | P2 — ทำถัดไป |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | NEW FILE |
| Owner | AI |
| Dependencies | ไม่มี (ทำคู่กับ TASK-03 ได้) |
| ไฟล์ที่แก้/สร้าง | Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormSafeZone.cs |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ สร้าง MonoBehaviour ที่ track player ใน trigger collider - ✅ มี public bool IsPlayerInside(ulong clientId) สำหรับ StormEventManager - ✅ รองรับ player หลายคนพร้อมกัน

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ไม่ต้อง apply damage หรือ logic ใดๆ เอง - ❌ ไม่ต้องเป็น NetworkBehaviour — MonoBehaviour ธรรมดา - ❌ ไม่ต้องมี UI หรือ visual feedback

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ IsPlayerInside(clientId) คืนค่าถูกต้องเมื่อ player enter/exit collider - ☐ รองรับ player หลายคนพร้อมกันใน zone เดียวกัน - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ OnTriggerExit อาจไม่ fire ถ้า object ถูก Destroy ขณะอยู่ใน trigger — รับได้ในขั้นนี้

📋  Implementation Prompt

คัดลอก prompt นี้ทั้งหมดส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุ:

You are working on a Unity multiplayer game (PurrNet + Unity Netcode). Create a NEW file at the path below. Do not modify any existing files. === FILE TO CREATE === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormSafeZone.cs === FULL IMPLEMENTATION === using System.Collections.Generic; using Unity.Netcode; using UnityEngine; namespace Blocks.Gameplay.Core { [RequireComponent(typeof(Collider))] public class StormSafeZone : MonoBehaviour { private readonly HashSet<ulong> _playersInside = new HashSet<ulong>(); private void Awake() { // Ensure collider is trigger var col = GetComponent<Collider>(); if (col != null) col.isTrigger = true; } private void OnTriggerEnter(Collider other) { if (other.TryGetComponent<NetworkObject>(out var netObj)) _playersInside.Add(netObj.OwnerClientId); } private void OnTriggerExit(Collider other) { if (other.TryGetComponent<NetworkObject>(out var netObj)) _playersInside.Remove(netObj.OwnerClientId); } public bool IsPlayerInside(ulong clientId) => _playersInside.Contains(clientId); public int PlayerCount => _playersInside.Count; } } === VALIDATION === - File is in namespace Blocks.Gameplay.Core - [RequireComponent(typeof(Collider))] is present - No RPCs or NetworkBehaviour — pure MonoBehaviour - Build has no errors

TASK-05

สร้าง StormEventManager.cs — ระบบ Random Storm Event หลัก

| Priority | P3 — ทำสุดท้าย |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | NEW FILE |
| Owner | AI |
| Dependencies | TASK-01, TASK-02, TASK-03, TASK-04 (ต้องครบก่อน) |
| ไฟล์ที่แก้/สร้าง | Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormEventManager.cs |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ Timer สุ่มทุก X นาที — ถ้าติด trigger storm, ถ้าไม่ติด probability คูณ 2 - ✅ Storm duration: เล่น particle effect ทั้งแมพ (ไม่มี hitbox) - ✅ Damage tick ทุก 2 วิ: เช็ค SafeZone → เช็ค Jacket → apply Pain - ✅ Jacket drain ลด durability แทน HP, ถ้าไม่มี jacket apply Pain ผ่าน CoreStatsHandler - ✅ ClientRpc สำหรับ particle effect และ targeted ClientRpc สำหรับ damage/jacket

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ไม่ต้องทำ UI Warning (ขั้นนี้) - ❌ ไม่ต้อง sync probability ผ่าน NetworkVariable - ❌ Particle prefab ไม่ต้องมี NetworkObject — purely visual client-side - ❌ ไม่ต้อง handle player reconnect ระหว่าง storm (ขั้นนี้)

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ Probability เริ่ม 20% คูณ 2 ทุกรอบที่ไม่ติด max 100%, reset เมื่อ trigger - ☐ Storm active → particle spawn บน client ทุกคน - ☐ Damage tick ทุก 2 วิ: SafeZone bypass ทำงาน, Jacket drain ทำงาน, Pain apply ทำงาน - ☐ Update tick ตรวจ jacket อย่างต่อเนื่อง — ถ้า jacket พังระหว่าง storm ให้เปลี่ยนเป็น HP damage ทันที - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ InventoryManager เป็น client-side — ต้องใช้ targeted ClientRpc ส่งไปแต่ละ client โดยตรง - ⚠ PlayerLocation.localPlayerMovement เป็น static field บน client — ใช้ใน ClientRpc เท่านั้น - ⚠ CoreStatsHandler และ ModificationSource อยู่ใน namespace Blocks.Gameplay.Core - ⚠ stormParticlePrefab ต้อง tag ว่า 'StormEffect' เพื่อให้ StopStormEffectClientRpc หาเจอ

📋  Implementation Prompt

คัดลอก prompt นี้ทั้งหมดส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุ:

You are working on a Unity multiplayer game (PurrNet + Unity Netcode). TASK-01 through TASK-04 are already completed. Create a NEW file at the path below. === FILE TO CREATE === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormEventManager.cs === NAMESPACES === using System.Linq; using Unity.Netcode; using UnityEngine; using Blocks.Gameplay.Core; // CoreStatsHandler, ModificationSource, StormSafeZone using FileGame.Core; // PlayerLocation namespace Blocks.Gameplay.Core === SERIALIZED FIELDS === [Header("Timer Settings")] float rollIntervalMinutes = 5f float baseProbability = 20f float maxProbability = 100f float probabilityMultiplier= 2f [Header("Event Settings")] float eventDurationSeconds = 30f float damageTick = 2f float damageAmount = 10f int jacketDurabilityDrain= 10 [Header("References")] StormSafeZone[] safeZones // assign in inspector GameObject stormParticlePrefab // tag: 'StormEffect' === PRIVATE STATE === float _rollTimer, _currentProbability (init = baseProbability) bool _stormActive float _stormTimer, _damageTimer === OnNetworkSpawn === _currentProbability = baseProbability; === Update() — IsServer only === if (!_stormActive): _rollTimer += Time.deltaTime if _rollTimer >= rollIntervalMinutes * 60: _rollTimer = 0 float roll = Random.Range(0f, 100f) if (roll < _currentProbability): _currentProbability = baseProbability // HIT: reset StartStorm() else: _currentProbability = Mathf.Min(_currentProbability * probabilityMultiplier, maxProbability) if (_stormActive): _stormTimer += Time.deltaTime _damageTimer += Time.deltaTime if (_damageTimer >= damageTick): _damageTimer = 0 ApplyDamageToAllPlayers() if (_stormTimer >= eventDurationSeconds): EndStorm() === StartStorm() === _stormActive = true; _stormTimer = 0; _damageTimer = 0; PlayStormEffectClientRpc(); === EndStorm() === _stormActive = false; StopStormEffectClientRpc(); === ApplyDamageToAllPlayers() — server === foreach (var client in NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsList): if (client.PlayerObject == null) continue; ulong clientId = client.ClientId; // Check safe zone (server-side) bool safe = safeZones != null && safeZones.Any(z => z != null && z.IsPlayerInside(clientId)); if (safe) continue; // Send targeted ClientRpc to this specific client var rpcParams = new ClientRpcParams { Send = new ClientRpcSendParams { TargetClientIds = new ulong[] { clientId } } }; TryDrainJacketOrApplyPainClientRpc(rpcParams); === [ClientRpc] TryDrainJacketOrApplyPainClientRpc(ClientRpcParams rpcParams = default) === // Runs on the TARGET client only if (InventoryManager.instance == null) return; bool hadJacket = InventoryManager.instance.TryConsumeJacketDurability(jacketDurabilityDrain); if (!hadJacket): var movement = PlayerLocation.localPlayerMovement; if (movement == null) return; var stats = movement.GetComponent<CoreStatsHandler>(); if (stats == null) return; int painHash = Animator.StringToHash("Pain"); stats.ModifyStat(painHash, damageAmount, 0, ModificationSource.Environmental); === [ClientRpc] PlayStormEffectClientRpc() === if (stormParticlePrefab == null) return; var go = Instantiate(stormParticlePrefab, Vector3.zero, Quaternion.identity); go.tag = "StormEffect"; === [ClientRpc] StopStormEffectClientRpc() === var go = GameObject.FindWithTag("StormEffect"); if (go != null) Destroy(go); === VALIDATION === - probability logic: 20 → 40 → 80 → 100 → reset to 20 on hit - safe zone check runs server-side before ClientRpc - jacket drain and pain are client-side inside ClientRpc - particle has no NetworkObject (visual only) - build has no errors or warnings

ลำดับการทำ: TASK-01 → TASK-02 & TASK-03 & TASK-04 (พร้อมกันได้) → TASK-05

ทุก Task ต้อง build ผ่านก่อนส่ง Review — ห้าม merge ถ้ายัง compile error