Storm Event System

Assign Work Document  v3.0

วันที่: 6/5/2569   |   Project: MultiPlayer-Game-Maew

📄 Doc Path: Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx

📌 วิธีใช้เอกสารนี้

- อ่าน Doc นี้ก่อนทุกครั้ง — ทุก prompt มีคำสั่งให้ AI อ่าน Doc เพื่อดู SCOPE และ DOD - Copy prompt ทั้ง block ส่งให้ AI พร้อมกับไฟล์ที่ระบุใน Section 'หลังอ่าน Doc แล้ว อ่านไฟล์...' - ทำตามลำดับ: TASK-01 → TASK-02 & 03 & 04 (พร้อมกันได้) → TASK-05 - ทุก Task ต้อง build ผ่านก่อน Review — ห้าม merge ถ้ายัง compile error

ภาพรวม Task ทั้งหมด

| ID | ชื่อ Task | ประเภท | Priority | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | เพิ่ม ItemType.Clothing ใน Enum และ ItemData | MODIFY | P1 — ทำก่อน | ไม่มี (เริ่มได้เลย) |
| TASK-02 | เพิ่ม RefreshStatDisplay() และ SetInstanceData() ใน InventoryItem | MODIFY | P1 — ทำก่อน | TASK-01 |
| TASK-03 | เพิ่ม TryConsumeJacketDurability() ใน InventoryManager | MODIFY | P2 — ทำถัดไป | TASK-01, TASK-02 |
| TASK-04 | สร้าง StormSafeZone.cs — Collider กันลม | NEW FILE | P2 — ทำถัดไป | ไม่มี (ทำคู่กับ TASK-03 ได้) |
| TASK-05 | สร้าง StormEventManager.cs — ระบบ Random Storm Event หลัก | NEW FILE | P3 — ทำสุดท้าย | TASK-01, TASK-02, TASK-03, TASK-04 (ต้องครบก่อน) |

TASK-01  —  เพิ่ม ItemType.Clothing ใน Enum และ ItemData

| Priority | P1 — ทำก่อน |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | MODIFY |
| Owner | AI |
| Dependencies | ไม่มี (เริ่มได้เลย) |
| ไฟล์ | Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/Loot/LootItemData.cs Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/ItemData.cs |
| 📄 อ่าน Doc | Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ เพิ่ม Clothing เข้า enum ItemType ใน LootItemData.cs เท่านั้น - ✅ เพิ่ม field public ItemType itemType ใน ItemData.cs เท่านั้น

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ห้ามแก้ logic อื่นใดใน ItemData หรือ LootItemData - ❌ ห้ามสร้างไฟล์ใหม่ - ❌ ห้าม refactor หรือเปลี่ยน field ที่มีอยู่แล้ว

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ enum ItemType มี Clothing เป็น value ใหม่ - ☐ ItemData.cs มี field itemType โดย default = ItemType.Generic - ☐ Build ผ่าน ไม่มี compile error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ ItemType ใช้ใน LootItemData.cs ซึ่ง compile ในขอบเขตเดียวกับ ItemData — ไม่ต้องเพิ่ม using

📋  Implementation Prompt

Copy prompt นี้ทั้งหมด ส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุในบรรทัด // อ่านไฟล์:

=== READ FIRST — ASSIGN WORK DOCUMENT === // อ่านไฟล์นี้ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง: // Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx // อ่าน Section ของ Task นี้ให้ครบ: SCOPE, OUT OF SCOPE, DEFINITION OF DONE, RISKS // ทำตาม SCOPE เท่านั้น — ห้ามทำเกิน OUT OF SCOPE // ใช้ DEFINITION OF DONE เป็น checklist ก่อน submit === TASK-01: เพิ่ม ItemType.Clothing === // หลังอ่าน Doc แล้ว อ่านไฟล์ต่อไปนี้จาก Project ก่อนเขียนโค้ด: // 1. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/Loot/LootItemData.cs // 2. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/ItemData.cs === CHANGE 1: LootItemData.cs === Current enum ItemType { Generic, Weapon, Material, Consumable, Tool } → Add 'Clothing' at the end of the enum. No other changes. === CHANGE 2: ItemData.cs === After [Header("Inventory Settings")] block, insert: [Header("Item Type")] public ItemType itemType = ItemType.Generic; No other changes. === SELF-CHECK BEFORE SUBMITTING === ☐ enum ItemType ends with ...Tool, Clothing ☐ ItemData.cs has the new itemType field with default Generic ☐ No other lines were modified in either file ☐ Build compiles with no errors

TASK-02  —  เพิ่ม RefreshStatDisplay() และ SetInstanceData() ใน InventoryItem

| Priority | P1 — ทำก่อน |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | MODIFY |
| Owner | AI |
| Dependencies | TASK-01 |
| ไฟล์ | Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryItem.cs |
| 📄 อ่าน Doc | Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ เพิ่ม public void RefreshStatDisplay() — เรียก UpdateStatUI() ภายใน - ✅ เพิ่ม public void SetInstanceData(ItemInstanceData data) — set InstanceData แล้วเรียก UpdateStatUI() - ✅ เปลี่ยน InstanceData setter จาก private set เป็น internal set

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ห้ามแก้ UpdateStatUI(), Init(), หรือ drag-drop logic - ❌ ห้ามเปลี่ยน access modifier ของ method อื่น - ❌ ห้ามสร้างไฟล์ใหม่

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ RefreshStatDisplay() เป็น public และเรียก UpdateStatUI() ได้ - ☐ SetInstanceData() อัปเดต InstanceData และ refresh UI - ☐ InstanceData setter เป็น internal set - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ InstanceData property มี private set — ต้องแก้เป็น internal set ก่อน SetInstanceData() จะ assign ได้

📋  Implementation Prompt

Copy prompt นี้ทั้งหมด ส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุในบรรทัด // อ่านไฟล์:

=== READ FIRST — ASSIGN WORK DOCUMENT === // อ่านไฟล์นี้ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง: // Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx // อ่าน Section ของ Task นี้ให้ครบ: SCOPE, OUT OF SCOPE, DEFINITION OF DONE, RISKS // ทำตาม SCOPE เท่านั้น — ห้ามทำเกิน OUT OF SCOPE // ใช้ DEFINITION OF DONE เป็น checklist ก่อน submit === TASK-02: เพิ่ม method ใหม่ใน InventoryItem === // หลังอ่าน Doc แล้ว อ่านไฟล์ต่อไปนี้จาก Project ก่อนเขียนโค้ด: // 1. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryItem.cs === CONTEXT (อ่านจากไฟล์จริง) === // InstanceData : public ItemInstanceData InstanceData { get; private set; } // UpdateStatUI() : private — reads InstanceData, updates slider + labels === CHANGE 1 === InstanceData property: change 'private set' → 'internal set' === CHANGE 2: Add at bottom of class (before closing brace) === public void SetInstanceData(ItemInstanceData data) { InstanceData = data; UpdateStatUI(); } public void RefreshStatDisplay() { UpdateStatUI(); } === SELF-CHECK BEFORE SUBMITTING === ☐ InstanceData setter is 'internal set' ☐ SetInstanceData() assigns InstanceData and calls UpdateStatUI() ☐ RefreshStatDisplay() calls UpdateStatUI() ☐ No other methods or logic were changed ☐ Build compiles with no errors

TASK-03  —  เพิ่ม TryConsumeJacketDurability() ใน InventoryManager

| Priority | P2 — ทำถัดไป |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | MODIFY |
| Owner | AI |
| Dependencies | TASK-01, TASK-02 |
| ไฟล์ | Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryManager.cs |
| 📄 อ่าน Doc | Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ เพิ่ม public bool TryConsumeJacketDurability(int dmgAmount) - ✅ เพิ่ม public void RefreshItemDurabilityUI(int slotIndex) - ✅ เพิ่ม public bool HasJacketInInventory()

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ห้ามแก้ AddItem, DropItem, DeductItem หรือ logic เดิมใดๆ - ❌ ห้ามเปลี่ยน _inventoryData จาก private เป็น public - ❌ ห้ามแตะ UI หรือ slot layout

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ TryConsumeJacketDurability ลด durability jacket ตามลำดับ slot และ remove เมื่อ = 0 - ☐ คืน true เมื่อเจอ jacket, false เมื่อไม่มี - ☐ HasJacketInInventory คืน true ถ้ามี jacket durability > 0 อยู่ - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ ItemInstanceData เป็น struct (value type) — ต้อง reassign _inventoryData[i] หลัง mutate ไม่งั้นค่าไม่บันทึก - ⚠ ถ้า jacket durability ถึง 0 ต้อง DeductItem() ก่อน — อย่า access inventoryItem หลัง Destroy

📋  Implementation Prompt

Copy prompt นี้ทั้งหมด ส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุในบรรทัด // อ่านไฟล์:

=== READ FIRST — ASSIGN WORK DOCUMENT === // อ่านไฟล์นี้ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง: // Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx // อ่าน Section ของ Task นี้ให้ครบ: SCOPE, OUT OF SCOPE, DEFINITION OF DONE, RISKS // ทำตาม SCOPE เท่านั้น — ห้ามทำเกิน OUT OF SCOPE // ใช้ DEFINITION OF DONE เป็น checklist ก่อน submit === TASK-03: เพิ่ม 3 methods ใน InventoryManager === // หลังอ่าน Doc แล้ว อ่านไฟล์ต่อไปนี้จาก Project ก่อนเขียนโค้ด: // 1. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryManager.cs // 2. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/ItemInstanceData.cs (struct — value type!) // 3. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryItem.cs (RefreshStatDisplay จาก TASK-02) === CONTEXT (verify จากไฟล์จริง) === // _inventoryData : private InventoryItemData[] (size = allSlots.Count) // InventoryItemData struct: { ItemInstanceData itemInstance, InventoryItem inventoryItem } // ItemInstanceData struct: { ItemData itemData, int durabilityPercent, float weightKg } // itemData.itemType == ItemType.Clothing → jacket // DeductItem(InventoryItem) : already exists, removes + Destroys // ⚠ ItemInstanceData เป็น struct — ต้อง reassign array element หลัง mutate === ADD METHOD 1 === public bool TryConsumeJacketDurability(int dmgAmount) { bool found = false; for (int i = 0; i < _inventoryData.Length; i++) { var data = _inventoryData[i]; if (data.inventoryItem == null ¦¦ !data.itemInstance.IsValid) continue; if (data.itemInstance.itemData.itemType != ItemType.Clothing) continue; found = true; int newDur = Mathf.Clamp(data.itemInstance.durabilityPercent - dmgAmount, 0, 100); var updated = data.itemInstance; // copy struct updated.durabilityPercent = newDur; _inventoryData[i] = new InventoryItemData // reassign — struct value type { itemInstance = updated, inventoryItem = data.inventoryItem }; data.inventoryItem.SetInstanceData(updated); // sync UI if (newDur <= 0) { DeductItem(data.inventoryItem); continue; } break; // consumed from first valid jacket, stop } return found; } === ADD METHOD 2 === public void RefreshItemDurabilityUI(int slotIndex) { if (slotIndex < 0 ¦¦ slotIndex >= _inventoryData.Length) return; _inventoryData[slotIndex].inventoryItem?.RefreshStatDisplay(); } === ADD METHOD 3 === public bool HasJacketInInventory() { for (int i = 0; i < _inventoryData.Length; i++) { var d = _inventoryData[i]; if (d.inventoryItem == null ¦¦ !d.itemInstance.IsValid) continue; if (d.itemInstance.itemData.itemType == ItemType.Clothing && d.itemInstance.durabilityPercent > 0) return true; } return false; } === SELF-CHECK BEFORE SUBMITTING === ☐ struct reassigned (not mutated in-place) ใน TryConsumeJacketDurability ☐ DeductItem called before any further access เมื่อ durability = 0 ☐ HasJacketInInventory เช็ค durability > 0 ด้วย ☐ ไม่มี method เดิมถูกแตะ ☐ Build compiles with no errors

TASK-04  —  สร้าง StormSafeZone.cs — Collider กันลม

| Priority | P2 — ทำถัดไป |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | NEW FILE |
| Owner | AI |
| Dependencies | ไม่มี (ทำคู่กับ TASK-03 ได้) |
| ไฟล์ | Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormSafeZone.cs |
| 📄 อ่าน Doc | Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ สร้าง MonoBehaviour ที่ track player ใน trigger collider - ✅ มี public bool IsPlayerInside(ulong clientId) สำหรับ StormEventManager - ✅ รองรับ player หลายคนพร้อมกัน

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ไม่ต้อง apply damage หรือ logic ใดๆ เอง - ❌ ไม่ต้องเป็น NetworkBehaviour — MonoBehaviour ธรรมดา - ❌ ไม่ต้องมี UI หรือ visual feedback

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ IsPlayerInside(clientId) คืนค่าถูกต้องเมื่อ player enter/exit collider - ☐ รองรับ player หลายคนพร้อมกันใน zone เดียวกัน - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ OnTriggerExit อาจไม่ fire ถ้า object ถูก Destroy ขณะอยู่ใน trigger — รับได้ในขั้นนี้

📋  Implementation Prompt

Copy prompt นี้ทั้งหมด ส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุในบรรทัด // อ่านไฟล์:

=== READ FIRST — ASSIGN WORK DOCUMENT === // อ่านไฟล์นี้ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง: // Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx // อ่าน Section ของ Task นี้ให้ครบ: SCOPE, OUT OF SCOPE, DEFINITION OF DONE, RISKS // ทำตาม SCOPE เท่านั้น — ห้ามทำเกิน OUT OF SCOPE // ใช้ DEFINITION OF DONE เป็น checklist ก่อน submit === TASK-04: สร้าง StormSafeZone.cs === // หลังอ่าน Doc แล้ว ดูไฟล์ reference ต่อไปนี้เพื่อเข้าใจ pattern ของ project: // 1. Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/ToxicWaveController.cs // (ดู namespace, using, pattern ที่ใช้ใน project นี้) === CREATE NEW FILE === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormSafeZone.cs using System.Collections.Generic; using Unity.Netcode; using UnityEngine; namespace Blocks.Gameplay.Core { [RequireComponent(typeof(Collider))] public class StormSafeZone : MonoBehaviour { private readonly HashSet<ulong> _playersInside = new HashSet<ulong>(); private void Awake() { var col = GetComponent<Collider>(); if (col != null) col.isTrigger = true; } private void OnTriggerEnter(Collider other) { if (other.TryGetComponent<NetworkObject>(out var netObj)) _playersInside.Add(netObj.OwnerClientId); } private void OnTriggerExit(Collider other) { if (other.TryGetComponent<NetworkObject>(out var netObj)) _playersInside.Remove(netObj.OwnerClientId); } public bool IsPlayerInside(ulong clientId) => _playersInside.Contains(clientId); public int PlayerCount => _playersInside.Count; } } === SELF-CHECK BEFORE SUBMITTING === ☐ namespace เป็น Blocks.Gameplay.Core ☐ [RequireComponent(typeof(Collider))] มีครบ ☐ ไม่มี NetworkBehaviour — เป็น MonoBehaviour เท่านั้น ☐ HashSet<ulong> ใช้ track players ☐ Build compiles with no errors

TASK-05  —  สร้าง StormEventManager.cs — ระบบ Random Storm Event หลัก

| Priority | P3 — ทำสุดท้าย |
| --- | --- |
| ประเภทงาน | NEW FILE |
| Owner | AI |
| Dependencies | TASK-01, TASK-02, TASK-03, TASK-04 (ต้องครบก่อน) |
| ไฟล์ | Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormEventManager.cs |
| 📄 อ่าน Doc | Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx |

📌 SCOPE — สิ่งที่ต้องทำ

- ✅ Timer สุ่มทุก X นาที — ถ้าติด trigger storm, ถ้าไม่ติด probability คูณ 2 - ✅ Storm duration: เล่น particle effect ทั้งแมพ (ไม่มี hitbox) - ✅ Damage tick ทุก 2 วิ: เช็ค SafeZone → เช็ค Jacket → apply Pain - ✅ Jacket drain ลด durability แทน HP, ถ้าไม่มี jacket apply Pain ผ่าน CoreStatsHandler - ✅ ClientRpc สำหรับ particle effect และ targeted ClientRpc สำหรับ damage/jacket

🚫 OUT OF SCOPE — ห้ามทำ

- ❌ ไม่ต้องทำ UI Warning (ขั้นนี้) - ❌ ไม่ต้อง sync probability ผ่าน NetworkVariable - ❌ Particle prefab ไม่ต้องมี NetworkObject — purely visual client-side - ❌ ไม่ต้อง handle player reconnect ระหว่าง storm (ขั้นนี้)

✔ DEFINITION OF DONE

- ☐ Probability เริ่ม 20% คูณ 2 ทุกรอบที่ไม่ติด max 100%, reset เมื่อ trigger - ☐ Storm active → particle spawn บน client ทุกคน - ☐ Damage tick ทุก 2 วิ: SafeZone bypass / Jacket drain / Pain apply ทำงานถูกต้อง - ☐ Jacket พังระหว่าง storm → เปลี่ยนเป็น HP damage ทันทีใน tick ถัดไป - ☐ Build ผ่าน ไม่มี error

⚠ RISKS & NOTES

- ⚠ InventoryManager เป็น client-side — ต้องใช้ targeted ClientRpc ส่งไปแต่ละ client โดยตรง - ⚠ PlayerLocation.localPlayerMovement เป็น static field บน client — ใช้ใน ClientRpc เท่านั้น - ⚠ CoreStatsHandler และ ModificationSource อยู่ใน namespace Blocks.Gameplay.Core - ⚠ stormParticlePrefab ต้อง tag ว่า 'StormEffect' เพื่อให้ StopStormEffectClientRpc หาเจอ

📋  Implementation Prompt

Copy prompt นี้ทั้งหมด ส่งให้ AI พร้อมไฟล์ที่ระบุในบรรทัด // อ่านไฟล์:

=== READ FIRST — ASSIGN WORK DOCUMENT === // อ่านไฟล์นี้ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง: // Z:\.Project Unity\Multiplayer\MultiPlayer-Game-Maew\StormSystem_AssignWork_v2.docx // อ่าน Section ของ Task นี้ให้ครบ: SCOPE, OUT OF SCOPE, DEFINITION OF DONE, RISKS // ทำตาม SCOPE เท่านั้น — ห้ามทำเกิน OUT OF SCOPE // ใช้ DEFINITION OF DONE เป็น checklist ก่อน submit === TASK-05: สร้าง StormEventManager.cs === // TASK-01 ถึง TASK-04 ต้อง complete แล้วก่อนเริ่ม task นี้ // หลังอ่าน Doc แล้ว อ่านไฟล์ต่อไปนี้จาก Project ก่อนเขียนโค้ด: // 1. Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormSafeZone.cs (TASK-04) // 2. Assets/FileGame/Core/Scripts/Inventory/InventoryManager.cs (TASK-03 methods) // 3. Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/PlayerSurvivalSystem.cs (ดู ModifyStat pattern) // 4. Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/ToxicWaveController.cs (ดู ClientRpc pattern) // 5. Assets/FileGame/Core/Scripts/PlayerLocation.cs (localPlayerMovement) === CREATE NEW FILE === Path: Assets/FileGame/Core/Scripts/Core/Gameplay/StormEventManager.cs === NAMESPACES === using System.Linq; using Unity.Netcode; using UnityEngine; // CoreStatsHandler, ModificationSource, StormSafeZone อยู่ใน Blocks.Gameplay.Core // PlayerLocation อยู่ใน FileGame.Core — verify จาก PlayerLocation.cs namespace Blocks.Gameplay.Core === FIELDS === [Header("Timer Settings")] [SerializeField] float rollIntervalMinutes = 5f [SerializeField] float baseProbability = 20f [SerializeField] float maxProbability = 100f [SerializeField] float probabilityMultiplier = 2f [Header("Event Settings")] [SerializeField] float eventDurationSeconds = 30f [SerializeField] float damageTick = 2f [SerializeField] float damageAmount = 10f [SerializeField] int jacketDurabilityDrain = 10 [Header("References")] [SerializeField] StormSafeZone[] safeZones [SerializeField] GameObject stormParticlePrefab private float _rollTimer; private float _currentProbability; private bool _stormActive; private float _stormTimer, _damageTimer; === OnNetworkSpawn() === _currentProbability = baseProbability; === Update() — IsServer only === if (!IsServer) return; if (!_stormActive) { _rollTimer += Time.deltaTime; if (_rollTimer >= rollIntervalMinutes * 60f) { _rollTimer = 0f; float roll = Random.Range(0f, 100f); if (roll < _currentProbability) // HIT { _currentProbability = baseProbability; StartStorm(); } else // MISS { _currentProbability = Mathf.Min( _currentProbability * probabilityMultiplier, maxProbability); } } } else { _stormTimer += Time.deltaTime; _damageTimer += Time.deltaTime; if (_damageTimer >= damageTick) { _damageTimer = 0f; ApplyDamageToAllPlayers(); } if (_stormTimer >= eventDurationSeconds) EndStorm(); } === StartStorm() / EndStorm() === void StartStorm() { _stormActive = true; _stormTimer = 0f; _damageTimer = 0f; PlayStormEffectClientRpc(); } void EndStorm() { _stormActive = false; StopStormEffectClientRpc(); } === ApplyDamageToAllPlayers() — server only === foreach (var client in NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsList) { if (client.PlayerObject == null) continue; ulong id = client.ClientId; // Safe zone check (server-side — StormSafeZone is server MonoBehaviour) bool safe = safeZones != null && safeZones.Any(z => z != null && z.IsPlayerInside(id)); if (safe) continue; // Targeted ClientRpc → runs only on this client var p = new ClientRpcParams { Send = new ClientRpcSendParams { TargetClientIds = new ulong[]{ id } } }; TryDrainJacketOrApplyPainClientRpc(p); } === [ClientRpc] TryDrainJacketOrApplyPainClientRpc(ClientRpcParams rpcParams=default) === // Runs on the target client only if (InventoryManager.instance == null) return; bool hadJacket = InventoryManager.instance.TryConsumeJacketDurability(jacketDurabilityDrain); if (!hadJacket) { var move = PlayerLocation.localPlayerMovement; if (move == null) return; var stats = move.GetComponent<CoreStatsHandler>(); if (stats == null) return; stats.ModifyStat(Animator.StringToHash("Pain"), damageAmount, 0, ModificationSource.Environmental); } === [ClientRpc] PlayStormEffectClientRpc() === if (stormParticlePrefab == null) return; var go = Instantiate(stormParticlePrefab, Vector3.zero, Quaternion.identity); go.tag = "StormEffect"; === [ClientRpc] StopStormEffectClientRpc() === var go = GameObject.FindWithTag("StormEffect"); if (go != null) Destroy(go); === SELF-CHECK BEFORE SUBMITTING === ☐ probability: 20→40→80→100→reset to 20 on hit ☐ storm active → particle spawns on ALL clients ☐ damage tick ทุก 2 วิ ตลอด storm duration ☐ safe zone check รัน server-side ก่อน ClientRpc ☐ jacket drain และ pain damage รันใน ClientRpc บน client เท่านั้น ☐ jacket พังระหว่าง storm → tick ถัดไปจะ apply pain แทนโดยอัตโนมัติ ☐ particle ไม่มี NetworkObject ☐ Build compiles with no errors

ลำดับการทำ: TASK-01 → TASK-02 & 03 & 04 → TASK-05  |  ทุก Task ต้อง build ผ่านก่อน Review